CGI Augmented Application Services (AAS)

An AI-Enabled Operating Framework for Enterprise Application Services

2026-03-13

Innehållsförteckning

1	CGI Augmented Application Services (AAS)	3

1.1	Syfte	3

2	Att komma igång med AAS	4

3	Tillämpningsområden	6

3.1	Application Development (AD)	6

3.2	Application Transformation (AT)	6

3.3	Application Management (AM)	6

4	Modellens fem kärnprinciper	7

4.1	Outcome före output	7

4.2	Value Spine är obligatorisk	7

4.3	AI är en nivå – inte ett verktyg	8

4.4	Test och kvalitet integreras från start	8

4.5	Mänskligt mandat kvarstår alltid	8

5	Struktur och artefakter	9

5.1	Outcome	9

5.2	Epic	9

5.3	Standardiserad Delivery Story	10

5.3.1	Story Fields	10

5.3.2	Story Types	10

5.3.3	AI Usage Scope	10

5.4	Acceptanskriterie-princip	11

5.5	Teststruktur (Integrerad i Value Spine)	11

6	AI Acceleration Levels	12

6.1	Levels	12

6.1.1	Level 0 – Ingen AI	12

6.1.2	Level 1 – Assisted Delivery	12

6.1.3	Level 2 – Structured Acceleration	13

6.1.4	Level 3 – Orchestrated Agentic Delivery	13

6.2	Reproducerbarhetskrav per nivå	14

6.3	Role & Competence Principles	14

6.3.1	Level 1 – Assisted Delivery	15

6.3.2	Level 2 – Structured Acceleration	15

6.3.3	Level 3 – Orchestrated Agentic Delivery	15

7	Modellens 4 faser	16

7.1	FAS 1 – FRAMING	16

7.1.1	Tollgate 1 – Commit to Design	19

7.2	FAS 2 – DESIGN	20

7.2.1	Tollgate 2 – Design Approved	21

7.3	FAS 3 – BUILD	22

7.3.1	Tollgate 3 – Accept & Release	23

7.4	FAS 4 – TRANSFER	23

7.4.1	Tollgate 4 – Ownership Transfer	24

7.5	Fast Track och Emergency-flöden (AM)	25

Appendix A - Definitioner

# CGI Augmented Application Services (AAS)

## Syfte

CGI Augmented Application Services (AAS) är ett AI-enabled operating framework för styrning och genomförande av modern Application Service delivery i större organisationer.

Ramverket etablerar en strukturerad och kontrollerad modell för hur AI används för att förstärka, inte ersätta, etablerade leverans- och förvaltningsprocesser.

AAS i korthet (60 sekunder)

AAS är ett AI-operating layer för Application Services som gör AI-accelerering styrbar, revisionsbar och säker i större organisationer.

AAS ersätter inte befintliga ramverk (SAFe/DevOps/ITIL/ALM) utan lägger ett gemensamt kontrollkontrakt ovanpå dem.

AAS skiljer ut sig genom tre saker:

- AI används som en formellt beslutad nivå (0–3), inte ad hoc.

- Value Spine (Outcome → Epic → Story → Test) skapar spårbarhet från affärseffekt till verifierad leverans.

- Human Mandate: en människa äger alltid riskacceptans och releasebeslut; AI kan aldrig vara ansvarsbärare.

Resultatet är snabbare leverans utan att tappa kontroll: tydlig riskstyrning, återspårbarhet och reproducerbarhet proportionerligt mot vald nivå.

I vissa situationer kan organisationer behöva möjliggöra snabb experimentering med AI eller nya lösningsalternativ. AAS stödjer detta genom att tillåta kontrollerad experimentering inom definierade arkitekturella gränser utan att kompromissa med stabila systemdelar.

AAS syftar till att:

- Säkerställa att affärsvärde definieras och mäts innan teknisk implementation påbörjas

- Integrera AI i Application Services på ett styrt, riskbaserat och revisionsbart sätt

- Skydda arkitektur, kvalitet och säkerhet vid ökad automatisering

- Skapa full spårbarhet mellan affärsmål, förändring och levererad funktion

- Säkerställa tydligt mänskligt ansvar oavsett grad av AI-användning

AAS är inte en ny agil metod och ersätter inte befintliga ALM-, DevOps- eller ITIL-processer. Istället fungerar ramverket som ett AI-operating layer ovanpå etablerade leveransmodeller och stärker dem med:

- Strukturerad AI-governance

- Nivåbaserad automation

- Integrerad kvalitetssäkring

- Reproducerbarhet och spårbarhet

- Risk- och ansvarsfördelning anpassad till AI-användning

Accelerator-agnostisk design

AAS är avsiktligt accelerator-agnostiskt. Ramverket styr inte vilken AI-metod eller vilket agentramverk som används (t.ex. BMAD, co-pilots eller egna prompt-/agentbibliotek).

AAS styr hur en accelerator får användas i enterprise-kontekst: spårbarhet, granskningskrav, reproducerbarhet, testbarhet och riskacceptans.

Det innebär att en accelerator kan bytas ut eller uppdateras utan att governance-strukturen ändras, så länge acceleratorn följer AAS-kontraktet för evidens, versionering och kontrollpunkter.

Ramverket täcker hela livscykeln för Application Services, från nyutveckling och transformation till löpande förvaltning, och säkerställer att AI används som en kontrollerad förstärkning av kapacitet, inte som ett okontrollerat produktivitetsverktyg.

Genom att kombinera klassiska systemutvecklingsdiscipliner, standardiserad krav- och teststruktur samt nivåstyrd AI-användning etablerar AAS en ny generation Application Services där:

- Effekt prioriteras före aktivitet

- Automation sker inom tydliga arkitekturella ramar

- Test och kvalitet integreras från start

- AI är ett styrt beslut, inte en informell praxis

Målet med AAS är att möjliggöra ökad leveranskapacitet och moderniseringstakt utan att kompromissa med kontroll, ansvar eller långsiktig förvaltningsbarhet.

# Att komma igång med AAS

AAS är utformat för att införas stegvis och proportionerligt. Målet är inte att omedelbart arbeta på högsta AI-nivå, utan att etablera en kontrollerad struktur som kan skalas över tid.

Ett typiskt införande sker i följande steg:

Steg 1 – Etablera Value Spine

- Säkerställ att pågående eller nytt initiativ kopplas till tydligt definierat Outcome.

- Strukturera arbetet enligt Outcome → Epic → Story → Test.

- Inför Story-ID-disciplin och testbar Definition of Done.

Detta kan genomföras utan att öka AI-användningen.

Discovery före Outcome-definition

I tidiga faser av ett initiativ kan organisationen använda en AI-assisterad Discovery Loop för att utforska problemområdet och testa hypoteser innan ett Outcome definieras. Discovery Loop syftar till att förbättra kvaliteten i Outcome-definitionen, men ersätter inte Value Spine. När ett Outcome har definierats struktureras arbetet enligt: Outcome → Epic → Story → Test

Steg 2 – Välj initial AI Acceleration Level

- Utvärdera riskprofil och mognad.

- Starta normalt på Level 1 (Assisted Delivery).

- Säkerställ manuell granskning av AI-genererat material.

Målet är att skapa trygghet och struktur, inte maximal automation.

Steg 3 – Inför strukturerad AI-review vid behov

När organisationen har:

- Stabil arkitektur

- Grundläggande testautomatisering

- Tydlig kravdisciplin

kan Level 2 införas med strukturerad AI-review enligt definierad mall.

Steg 4 – Skala ansvarsstruktur och governance

Vid högre AI-nivåer:

- Formalisera riskacceptans.

- Säkerställ tydligt utpekat AI-ansvar.

- Dokumentera agent-workflows och promptstruktur.

Level 3 bör endast införas när riskprofil, kompetens och styrning är mogna. Level 0 kan användas där regulatoriska eller säkerhetsmässiga krav tillfälligt begränsar AI-användning.

Införandeprinciper

- Börja litet. Skala strukturen, inte komplexiteten.

- Höj AI-nivå först när governance är etablerad.

- Behandla AI-nivå som ett affärsbeslut.

- Säkerställ att Application Management omfattas från start.

AAS är inte ett projekt utan en förstärkt operating structure för Application Services.

# Tillämpningsområden

Modellen ersätter inte befintliga agila eller DevOps-metoder. Den adderar istället ett kontrollerat AI-lager ovanpå dem.

## Application Development (AD)

Nyutveckling av system, produkter eller större funktioner.
Här används modellen för att accelerera design, kod, test och dokumentation, utan att kompromissa med arkitektur eller kvalitet.

Typiska situationer:

- Ny digital tjänst.

- Ny integrationsplattform.

- Ny domänlösning.

- Nya moduler

## Application Transformation (AT)

Strukturell förändring av befintliga system.

Det kan innebära:

- Modernisering av monolit till modulär struktur.

- Migrering till molnplattform.

- Refaktorering för att minska teknisk skuld.

- Uppdelning i tjänster eller API-lager.

Här är AI särskilt kraftfull för analys, refaktorering och förståelse av befintliga system, men risken är högre. Därför är kontrollpunkterna striktare.

I vissa situationer kan AI-stödd analys av legacy-system göra det möjligt att återvinna affärsregler, beroenden och arkitekturkunskap från befintliga applikationer.

När sådan analys resulterar i en tydlig och verifierbar kravbild eller kravstruktur kan det i vissa fall vara mer kostnadseffektivt att utveckla en ny lösning baserad på dessa krav än att fortsätta modernisera den befintliga kodbasen.

Valet mellan modernisering och nyutveckling ska alltid baseras på mätbar affärseffekt, definierat Outcome, riskprofil och arkitektonisk hållbarhet.

## Application Management (AM)

Inom AAS betraktas Application Management inte som en reaktiv supportfunktion, utan som en kontinuerlig värde- och stabilitetsmotor i Application Services.

AI används inte enbart för att hantera incidenter snabbare, utan för att systematiskt:

- Identifiera strukturella förbättringsmöjligheter

- Reducera teknisk skuld

- Förutse driftmönster och riskzoner

- Optimera kostnadsstruktur över tid

Genom att integrera stabilitet, förbättring, modernisering och kostnadsoptimering i samma livscykelmodell skapar AAS en förvaltningsstruktur där varje operativ aktivitet kan kopplas till ett definierat Outcome.

Målet är att förflytta AM från reaktiv drift till kontrollerad och datadriven utveckling inom ramen för ordinarie Application Services.

AI används för:

- Incidenttriage.

- Rotorsaksanalys.

- Change impact-analys.

- Automatiserad dokumentation.

- Prediktiv analys av driftmönster.

Eftersom arbetet är återkommande, datadrivet och volymbaserat är det ofta i förvaltningen som agentic automation ger störst strukturell och långsiktig effekt.

AM processen implementeras som en intelligent, kontinuerligt optimerande livscykelmodell, inte som en reaktiv supportfunktion genom att addera:

- Stabilitet

- Förbättring

- Modernisering, och

- Kostnadsoptimering som integrerade delar av samma leverans.

# Modellens fem kärnprinciper

## Outcome före output

Innan något designas ska det vara tydligt:

- Vilken affärseffekt som ska uppnås

- Hur den mäts

- Vad nuläget är (baseline)

- Vem som äger effekten

Detta förhindrar att AI används för att producera mer kod utan att skapa mer värde.

I tidiga faser kan organisationen genomföra explorativa aktiviteter för att bättre förstå problemområdet eller utvärdera tekniska alternativ. Dessa aktiviteter kan organiseras som Exploration Stories och genomföras inom definierade experimentella systemområden utan att direkt påverka stabila systemdelar.

Explorativa aktiviteter används för att förbättra problemförståelse och lösningsalternativ, men utgör inte leveransartefakter förrän ett definierat Outcome etablerats och arbetet struktureras enligt Value Spine.

## Value Spine är obligatorisk

Value Spine är den strukturella mekanism som möjliggör kontrollerad AI-augmentation inom AAS. Value Spine etableras för förändringsarbete och behöver inte beskriva hela befintliga applikationer.

Value Spine ska vara spårbar genom hela leveranskedjan (build, deploy och operation), men dess styrande struktur består av: Outcome → Epic → Story → Test

Explorativa aktiviteter kan organiseras som Exploration Stories innan en fullständig leveransstruktur etableras. När ett beslut tas att implementera funktionalitet ska arbetet struktureras enligt Value Spine.

Genom denna koppling säkerställs att:

- AI-genererade artefakter alltid kan relateras till definierat affärsvärde

- Automation sker inom tydligt avgränsad kontext

- Test och verifiering är affärsmässigt motiverade

- Leveransen är revisionsbar och spårbar

Detta innebär att:

- Varje Story ska vara kopplad till minst ett definierat Outcome. En Story kan stödja flera Outcomes eller ett Capability Outcome (t.ex. plattform, compliance eller driftförbättring), under förutsättning att affärsvärde eller riskreduktion är tydligt definierad.

- Varje Story ska ha minst en verifierbar testkoppling.Testartefakter (testfall, testsuite eller pipeline-run) ska vara spårbara till relevanta Story-ID:n.

Utan Value Spine riskerar AI att producera output utan tydlig verksamhetsförankring. Med Value Spine blir AI en kontrollerad förstärkning av värdeskapande.

Value Spine är därmed inte en dokumentationsstruktur, utan den kontrollmekanism som gör AAS förenlig med enterprise-krav på styrning, transparens och ansvar.

## AI är en nivå – inte ett verktyg

AI-användning bestäms formellt genom en vald accelerationsnivå.

Det betyder:

- Organisationen väljer hur långt automationen ska gå.

- Risk och kontroll anpassas efter nivån.

- AI används inte ad hoc eller informellt.

Detta gör AI till ett styrt beslut, inte ett experiment.

Ändring av AI Acceleration Level ska betraktas som ett styrt beslut och dokumenteras med uppdaterad riskbedömning.

## Test och kvalitet integreras från start

Varje Story måste ha:

- Testbara acceptanskriterier.

- Definierad testnivå.

- Definition of Done.

Det innebär att:

- Teststrategi bestäms innan implementation.

- AI-genererat material granskas.

- Kvalitet inte “läggs på i slutet”.

## Mänskligt mandat kvarstår alltid

AI kan stödja arbete och producera artefakter, men mänskligt mandat kvarstår alltid för granskning, godkännande och riskacceptans.

Inom AAS skiljs tydligt mellan granskning (Review) och godkännande (Approval).

Granskning (Review)

Granskning avser mänsklig verifiering av artefaktkvalitet på Story-nivå enligt vald AI Acceleration Level.

Granskning innebär att:

- AI-genererat material valideras mot krav, arkitektur och testdefinition.

- Acceptanskriterier verifieras.

- Identifierade risker eller avvikelser dokumenteras.

Granskning sker löpande per Story.

Godkännande (Approval)

Godkännande avser formellt beslut om riskacceptans eller release på definierad leveransenhet (t.ex. release, change eller annan beslutad enhet).

Godkännande innebär att:

- Riskprofil bekräftas eller justeras.

- Eventuella kvarstående risker accepteras av ansvarig roll.

- Leveransen godkänns för produktion eller vidare fas.

Godkännande sker normalt per release eller definierad leveransenhet, inte per enskild Story, om inte riskprofilen kräver det.

Dokumentationskrav

Både granskning och godkännande ska dokumenteras med:

- Ansvarig roll

- Tidsangivelse

- Referens till underlag (testresultat, riskbedömning, AI-review eller motsvarande)

En människa äger alltid beslut, godkänner release och accepterar risk i enlighet med Human Mandate-principen.

# Struktur och artefakter

Value Spine är den strukturella ryggraden.

## Outcome

Mätbar affärseffekt.

Måste innehålla:

- Effektmål

- Baseline

- Tidsram

- Ägare (Value Owner)

Exempel:
“Minska incident resolution time från 6h till 3h inom 4 månader.”

## Epic

Bryter ner Outcome till värdeområden.

Måste innehålla:

- Syfte

- Scope-avgränsning

- Risknotering

- Koppling till Outcome-ID

## Standardiserad Delivery Story

### Story Fields

Varje story måste innehålla:

- Story-ID (obligatoriskt)

- Titel

- Story Type (Feature, Refactor, Bugfix, AT-task, AM-improvement, Exploration)

- Syfte / Value Intent

- Koppling till Epic och Outcome

- Acceptanskriterier (testbara, binära)

- AI Acceleration Level (0–3)

- AI Usage Scope

- Test Definition

- Definition of Done

### Story Types

Story Type anger vilken typ av arbete som genomförs.

Vanliga typer är exempelvis:

- Feature

- Refactor

- Bugfix

- AT-task

- AM-improvement

- Exploration

Exploration Story

Organisationer kan använda Story Type Exploration för kontrollerad experimentering.

Exploration Stories används när syftet är att:

- testa tekniska hypoteser

- utvärdera AI-baserade lösningar

- skapa prototyper

- analysera prestanda eller arkitekturalternativ

Till skillnad från andra Story Types producerar Exploration Stories främst insikter eller beslutsunderlag.

Resultatet från en Exploration Story kan vara:

- en ny Delivery Story

- en ny Epic

- ett arkitekturbeslut

- beslut att avbryta experimentet

Exploration Stories möjliggör snabb experimentering inom ramen för AAS utan att experimentella artefakter blandas med stabil leverans.

### AI Usage Scope

AI Usage Scope anger vad AI faktiskt används till i denna Story och ska anges som en eller flera kategorier:

A) CONTENT – dokumentation, sammanfattning, kravtext (ej körbar)

B) TEST – testfall, testdata, testkod

C) CODE – kodgenerering/refaktorering (körbar kod)

D) DESIGN – designalternativ/arkitekturunderlag

E) OPS – driftanalys, incidentstöd, change-underlag

F) AGENTIC – agentworkflow/agentkedja som producerar artefakter eller exekverar steg

Regel:

Scope C, E och F anses ha högre konsekvens och kräver striktare evidens enligt vald AI-nivå.

Scope F (AGENTIC) får inte användas utan dokumenterad agentworkflow, versionshantering och isolerad testning enligt Level 3-krav.

Regler:

- Ingen commit utan Story-ID.

- Ingen AI-genererad kod utan kopplad Story-ID.

- Ingen merge till skyddad huvudgren eller releasegren utan att Definition of Done är uppfylld. För trunk-based development kan DoD till stor del bestå av automatiserade kontroller i CI/CD-pipeline.

- Stories vars genomförande kan påverka produktion, data eller drift ska tydliggöra om formellt godkännande (Approval) krävs före release

- Stories med medel eller hög risk ska ha en definierad rollback-strategi innan implementation påbörjas.

## Acceptanskriterie-princip

Acceptanskriterier måste vara:

- Mätbara

- Binära

- Testbara utan tolkning

Vaga formuleringar är inte tillåtna.

## Teststruktur (Integrerad i Value Spine)

Teststrukturen är den verifierande delen av Value Spine och säkerställer att varje Story kan valideras genom definierad testkoppling och spårbarhet.

Varje Story ska definiera:

- Testnivå (Unit / Integration / System / Regression / Security)

- Automationsstatus

- Coverage-mål (Level 2–3)

- AI-testvalidering (vid AI-användning)

Level 3 kräver:

- Automatiserad regression suite

- Isolerad testning av agentkedjor

- Reproducerbar testkörning.

Coverage-mål avser den testtäckning som är relevant för kontexten och kan inkludera kodtäckning, kravtäckning, riskbaserad täckning eller regressionssvit-täckning.

Vid AI-användning ska AI-specifika kontroller implementeras proportionerligt mot vald AI Acceleration Level och riskprofil.

Detta inkluderar:

- Spårbarhet av prompt- och konfigurationsversion

- Kontroll av agenters behörighet och verktygsgränser

- Möjlighet att återskapa en AI-exekvering

- Förstärkt granskning av riskkänsliga beslut före produktion

Val av coverage-typ ska definieras i Story eller teststrategi och vara proportionerlig mot riskprofil och AI Acceleration Level.

# AI Acceleration Levels

AI Acceleration Levels är en styrmekanism inom AAS som säkerställer att graden av AI-användning är proportionerlig mot risk, mognad och verksamhetskritikalitet.

Nivåerna är inte en teknisk mognadsskala och innebär inte att högre nivå alltid är bättre. Syftet är att:

- Möjliggöra medvetna och formella beslut om automation

- Anpassa governance och kvalitetskrav efter riskprofil

- Säkerställa att AI används där den skapar värde, och begränsas där risk överstiger nytta

Vald nivå beslutas i Framing och är ett affärs- och riskbeslut, inte ett tekniskt preferensval.

Organisationer kan medvetet välja att arbeta på en lägre nivå även vid hög AI-mognad, om riskprofil eller kontext motiverar detta.

Genom nivåmodellen blir AI en styrd kapacitet inom Application Services – inte ett informellt verktyg.

## Levels

### Level 0 – Ingen AI

AI används inte för att producera, förändra eller beslutsstödja leveransartefakter (kod, test, krav, konfiguration, driftbeslut).

Om organisationens policy tillåter AI som rent analysstöd i tidiga faser kan det förekomma, men output får inte vara styrande utan mänsklig validering och får inte ingå som leveransunderlag.

Syftet med Level 0 är att möjliggöra leverans där regulatoriska, säkerhetsmässiga eller avtalsmässiga krav tillfälligt begränsar AI-användning.

### Level 1 – Assisted Delivery

AI används som personligt stöd, exempelvis för:

- Kodförslag.

- Dokumentationsstöd.

- Testgenerering.

Krav:

- Mänsklig granskning av allt AI-genererat material.

- Traditionell leveransdisciplin gäller fullt ut.

Lämplig när:

- Organisationen är ny i AI.

- Governance är svag.

- Scope är föränderligt.

Governance & Review Requirements:

- Manuell verifiering av allt AI-genererat material.

- Traditionell kodreview och testdisciplin gäller.

- Ingen separat AI-review-mall krävs. AI-genererat material ska granskas inom ordinarie kod- och kvalitetsgranskning.

Detta är en kontrollerad startpunkt.

### Level 2 – Structured Acceleration

AI används strukturerat i leveransen genom promptbaserade eller delvis automatiserade AI-workflows.

Det innebär:

- AI får bryta ner Epics till förslag på Stories.

- AI kan generera kod och test i större omfattning.

- AI-review är obligatorisk.

- Coverage-mål är definierade.

Detta kräver:

- Stabil arkitektur.

- Tydlig kravdisciplin.

- Grundläggande testautomatisering.

Governance & Review Requirements:

- Strukturerad AI-review enligt definierad mall.

- Inkluderar:

  - Kod & arkitekturvalidering

  - Prompt- och AI-workflow-granskning

  - Säkerhets- och datavalidering

  - Risk & impact-bedömning vid relevant use case

  - Reproducerbarhetskontroll

Vid identifierad kvalitets-, säkerhets- eller AI-risk har AI Quality Authority mandat att temporärt stoppa release.
Slutligt beslut om riskacceptans fattas av Value Owner efter dokumenterad riskbedömning och formell eskalation enligt organisationens styrmodell.

### Level 3 – Orchestrated Agentic Delivery

Flera AI-agenter samverkar i definierade arbetsflöden.

Det innebär:

- Agentkedjor producerar artefakter.

- AI-exekvering är spårbar.

- Isolerad testning av agentflöden.

- Dokumenterad riskhantering.

Detta är lämpligt när:

- Organisationen är AI-mogen.

- Governance är tydlig.

- Arkitektur är stabil.

- Risk är formellt accepterad.

Om dessa förutsättningar saknas rekommenderas att sänka nivån.

Governance & Review Requirements:

- Full riskbaserad AI-review.

- Dokumenterad agentworkflow-granskning.

- Isolerad testning av agentkedjor.

- Versionshantering och spårbarhet obligatorisk.

- Riskacceptans dokumenterad av ansvarig roll.

Vid identifierad kvalitets-, säkerhets- eller AI-risk har AI Quality Authority mandat att temporärt stoppa release.
Slutligt beslut om riskacceptans fattas av Value Owner efter dokumenterad riskbedömning och formell eskalation enligt organisationens styrmodell.

## Reproducerbarhetskrav per nivå

Level 0:

- Inga AI-specifika krav.

Level 1:

- Dokumentation av att AI använts.

- Spårbarhet till Story-ID.

- Mänsklig granskning dokumenterad.

Level 2:

- Versionshantering av prompts eller AI-workflows.

- Dokumentation av modell/version.

- Spårbarhet mellan input, output och Story-ID.

- Dokumenterad AI-review.

Level 3:

- Versionshantering av agentworkflow.

- Dokumentation av modell/version och verktygsanrop.

- Spårbar konfiguration och kontextkällor.

- Isolerad testning av agentkedjor.

- Dokumenterad riskacceptans.

## Role & Competence Principles

AAS definierar ansvar och kompetenskrav proportionerligt utifrån vald AI Acceleration Level.

Vid Level 2–3 ska en formellt utsedd AI Quality Authority finnas. Rollen kan kombineras med annan funktion (t.ex. arkitekt, QA eller delivery lead), men ansvar och mandat ska vara tydligt definierade och dokumenterade per leverans eller initiativ.

Ramverket introducerar inte nödvändigtvis nya organisatoriska roller. Istället tydliggörs vilket ansvar som ska vara formellt utpekat för att:

• Säkerställa korrekt riskbedömning

• Upprätthålla AI-review enligt vald nivå

• Skydda arkitektur, säkerhet och kvalitet

• Säkerställa dokumenterad riskacceptans

Om roller kombineras i samma person ska det framgå vilken funktion som utövas i respektive situation (Value Owner eller AI Quality Authority). Mandat för riskacceptans, release-godkännande och kvalitetsstopp ska vara tydligt definierade innan implementation påbörjas.

I mindre team kan roller sammanfalla, men ansvar och beslutsrätt får aldrig vara otydliga.

Kompetenskrav ökar med graden av AI-automation och agentisk orkestrering. Kundens involvering är särskilt viktig vid högre nivåer, där AI-nivå och riskprofil är affärsbeslut.

Rollkraven ska tolkas som ansvarsfördelning, inte som krav på nya organisatoriska titlar.

### Level 1 – Assisted Delivery

CGI:

- Utvecklare med AI-assistans

- Traditionell arkitekt

- Traditionell testroll

Kompetenskrav:

- Grundläggande AI-förståelse

- Förmåga att granska AI-output

Kundinvolvering:

- Normal produkt-/business-ägare

- Ingen särskild AI-kompetens krävs

### Level 2 – Structured Acceleration

CGI:

- AI Quality Authority (kan vara kombinerad roll)

- Arkitekt med AI-förståelse

- Testansvarig med AI-relaterad riskförståelse

Kompetenskrav:

- Förstå promptdesign

- Förstå AI-risker (säkerhet, data, bias)

- Förstå reproducerbarhet

Kundinvolvering:

- Value Owner måste förstå riskprofil

- Måste godkänna vald AI-nivå

- Delta i riskacceptans

### Level 3 – Orchestrated Agentic Delivery

CGI:

- AI Quality Authority

- Arkitekt med agentdesign-erfarenhet

- Testledare med automation/agenttest-kompetens

- Säkerhetsansvarig involverad

Kompetenskrav:

- Agent-workflow design

- Riskklassificering

- Governance-förståelse

- Versionshantering av prompts/agents

Kundinvolvering:

- Formell riskacceptans

- Tydlig ägare för AI-relaterade beslut

- Aktivt deltagande i Framing

# Modellens 4 faser

Faserna i AAS är kontrolltillstånd, inte sekventiella projektsteg. De kan realiseras inom befintliga agila iterationer eller kontinuerliga leveransflöden.

Tollgates är besluts- och kontrollpunkter som kan sammanfalla med sprint reviews, PI-planering, release boards eller change-processer beroende på organisationens struktur.

## FAS 1 – FRAMING

Framing definierar varför vi ska agera, vilken effekt vi ska uppnå och vilken risknivå som accepteras. Fasen avslutas med ett investeringsbeslut om att påbörja design.

I denna fas avgörs:

- Om problemet är tillräckligt tydligt för att lösas.

- Om den förväntade effekten motiverar investering i design.

- Vilken AI-nivå som är lämplig.

- Vilken riskprofil som accepteras.

Ingen teknisk lösningsdesign eller implementeringsspecifikation påbörjas i denna fas.

Framing kan dock inkludera konceptuell avgränsning, identifiering av beroenden och alternativanalys för att möjliggöra investeringsbeslut.

Fasen avslutas med ett formellt beslut att investera i design.

Syfte

Att tydliggöra:

- Vilket affärsvärde som ska uppnås

- Vilket problem som faktiskt ska lösas

- Identifiera Epics kopplade till affärsvärdet

- Etablera ett mätbart Outcome med baseline och ägare

- Vilken AI-nivå som är lämplig

- Vilken riskprofil leveransen får

Riskmatris för AI Acceleration Level

Val av AI Acceleration Level ska dokumenteras i en strukturerad riskbedömning som minst beaktar:

- Verksamhetskritikalitet

- Datakänslighet

- Påverkansområde (”blast radius”)

- Regulatorisk påverkan

- Driftkonsekvens vid fel

Vald AI-nivå ska motiveras utifrån dessa faktorer och dokumenteras före övergång till Design.

Beslutsregel för AI Acceleration Level (enkel och repeterbar)

Vald AI-nivå ska baseras på två saker:

A) Tillåten nivå utifrån riskprofil (verksamhetskritikalitet, datakänslighet, blast radius, regulatorik, driftkonsekvens).

B) Möjlig nivå utifrån leveransmognad (arkitekturstabilitet, testautomatisering, kravdisciplin, säkerhetsprocess).

Grundregel: Vald AI Acceleration Level får aldrig överstiga vad riskprofilen tillåter eller vad leveransmognaden klarar av. Den lägsta begränsningen styr.

Tolkning:

Hög risk kan begränsa nivån även om AI-mognaden är hög.

Låg risk kan tillåta högre nivå, men nivån får inte överstiga leveransmognaden.

Höjning av nivå kräver dokumenterad omprövning av riskprofil och evidens enligt vald nivå.

Detta är den viktigaste fasen i hela modellen. Ingen design utan definierat Outcome.

Vad vi gör i Framing

Framing: Application Development

- Definierar MVP eller första releasesteg

- Sätter effektmål kopplade till affärsvärde

- Fastställer Outcome med mätbar baseline

- Identifierar Epics som bryter ner värdet i levererbara områden

- Identifierar beroenden och integrationskrav

Framing: Application Transformation

- Kartlägger nuvarande arkitektur och teknisk skuld

- Identifierar strukturella riskzoner

- Sätter transformationsmål med mätbara parametrar

- Fastställer Outcome kopplat till strukturell förbättring

- Identifierar transformationsrelaterade Epics

Framing: Application Management

- Definierar tjänsteomfattning och SLA

- Identifierar förbättringsområden

- Fastställer Outcome kopplat till stabilitet, effektivitet eller kostnad

- Identifierar Epics för förbättring och automation

- Kartlägger repetitiva eller automatiserbara moment

AI-acceleratorer i Framing

AI kan användas för att:

- Analysera kodbaser och identifiera riskkluster.

- Strukturera backloggar och föreslå Epic-indelning.

- Göra impact-mapping.

- Simulera transformationsalternativ.

AI kan även användas för snabb prototypframtagning och explorativ analys inom en AI-assisterad Discovery Loop.

Men:

- Problemformuleringen och Outcome måste alltid valideras av människa.

AI-assisterad Discovery Loop

I Framing-fasen kan team använda en AI-assisterad Discovery Loop för att snabbare förstå problemområdet, testa hypoteser och nå samsyn kring lösningens riktning innan ett Outcome fastställs.

Syftet med Discovery Loop är att:

- accelerera analys och förståelse av problemet

- möjliggöra snabb prototypframtagning

- stödja iterativ dialog mellan verksamhet och teknik

- reducera risken att fel problem löses

Discovery Loop är en utforskande arbetsmekanism och ersätter inte AAS Value Spine.

Discovery Loop kan exempelvis bestå av följande steg:

- Problemhypotes

- AI-assisterad analys eller prototyp

- Feedback från intressenter

- Förfinad hypotes

- Kandidat till Outcome

När problemformuleringen är tillräckligt stabil för att definiera ett Outcome formaliseras arbetet enligt AAS Value Spine. Detta markerar övergången från utforskning till strukturerad leverans.

Artefakter som skapas inom Discovery Loop betraktas som explorativa underlag och utgör inte leveransartefakter förrän ett Outcome har definierats och godkänts enligt Tollgate 1.

Discovery Loop förändrar inte modellens governance eller krav på spårbarhet.
Governance enligt AAS aktiveras när ett Outcome har definierats och arbetet övergår till Value Spine (Outcome → Epic → Story → Test).

AI-kontrollpunkter

Följande beslut är obligatoriska:

- Problemformuleringen är mänskligt godkänd.

- Outcome är definierat med mätbar baseline och ägare.

- Epics är identifierade och kopplade till Outcome.

- AI-nivån är formellt fastställd.

- Riskbedömning är dokumenterad.

- Affärs- och leveranspåverkan är tydlig.

Output från Framing

- Tydligt Problem Statement

- Outcome Statement med baseline och ägare

- Definierad Scope / MVP / Transformationsomfattning

- AI Acceleration Statement (vald nivå och motiv)

- Identifierade Epics

Ett Problem Statement ska innehålla:

- Nuvarande situation (fakta, inte åsikter)

- Identifierat gap eller friktion

- Mätbar påverkan (tid, kostnad, risk, kvalitet)

- Avgränsning (vad ingår inte)

- Antaganden som behöver valideras

Experimentation Boundary

När AI-assisterad utveckling används minskar kostnaden för att generera kod. Detta gör experiment och prototyper enklare att producera, men kan samtidigt öka risken att experimentell funktionalitet påverkar stabila eller verksamhetskritiska systemdelar.

För att möjliggöra snabb experimentering utan att kompromissa med systemstabilitet kan Framing därför definiera en Experimentation Boundary.

Experimentation Boundary är en arkitektonisk avgränsning som tydliggör vilka delar av systemlandskapet som lämpar sig för experiment och snabb iteration och vilka delar som bör betraktas som stabila.

Exploration Layer

Exploration Layer innehåller komponenter där snabb iteration och experimentering är tillåten.

Typiska exempel:

- Rekommendationsmotorer

- AI-assistenter

- sök- eller rankingalgoritmer

- analys- eller datamodeller

Karaktär:

- hög förändringstakt

- experiment tillåtna

- komponenter kan ersättas utan att påverka stabila systemdelar

Stable Layer

Stable Layer innehåller komponenter där stabilitet och kontroll prioriteras.

Typiska exempel:

- betalningslogik

- identitet och åtkomst

- bokföring eller regulatoriska processer

- centrala integrationslager

Karaktär:

- låg förändringstakt

- strikt testning

- förändringar sker mer kontrollerat

Framing kan dokumentera detta genom en enkel System Stability Map som beskriver hur systemet är uppdelat mellan experimentella och stabila delar.

Experimentation Boundary introducerar ingen ny governance utan fungerar som ett arkitekturellt stöd för att möjliggöra snabb innovation utan att äventyra systemstabilitet.

### Tollgate 1 – Commit to Design

Design får påbörjas endast om följande är uppfyllt:

- Ett dokumenterat Problem Statement finns

- Ett mätbart Outcome med baseline och ägare är godkänt

- Epics är identifierade och kopplade till Outcome

- AI-nivå är beslutad och motiverad

- Identifierad risk är accepterad av Value Owner

Beslut:

- Investering i design godkänns

- Vald AI-nivå fastställs

- Riskprofil bekräftas

Om något av ovanstående saknas → design pausas.

Ingen design utan definierat och godkänt Outcome

## FAS 2 – DESIGN

Arkitektur och strukturerad AI-orkestrering

I denna fas definieras lösningens tekniska struktur samt hur AI används och orkestreras inom tydliga arkitekturella och riskmässiga ramar.

Syfte

Att säkerställa att:

- Lösningen är arkitektoniskt hållbar

- AI-användningen är strukturerad och riskbedömd

- Eventuella AI-workflows eller agentkedjor är reproducerbara

- Teststrategi och kvalitetskrav är definierade innan implementation

- Epics bryts ner i strukturerade Delivery Stories med testbar definition

Designaktiviteter

Application Development (AD)

- Lösningsarkitektur

- Datamodell och integrationsdesign

- Icke-funktionella krav

- Nedbrytning av Epics till Delivery Stories

- Definition av teststrategi kopplad till AI-nivå

Application Transformation (AT)

- Målarkitektur

- Transition strategy

- Definition av säkra refaktorgränser

- Plan för regressionssäkring

- Nedbrytning av transformations-Epics till Delivery Stories

- Teststrategi för struktur- och regressionsvalidering

Application Management (AM)

- Operativ arkitekturöversikt

- Incident- och change-flödesdesign

- Identifiering av AI-stödpunkter i driftprocessen

- Strukturering av förbättrings-Epics till operativa Delivery Stories

- Definition av test- och valideringsnivå

AI-acceleratorer i Design

AI kan användas för att:

- Generera designalternativ

- Utföra riskanalys baserad på historiska mönster

- Simulera refaktorering

- Strukturera AI-workflows eller agentkedjor

- Stödja nedbrytning av Epics till Stories (valideras alltid av människa)

AI-kontrollpunkter

- Arkitektur godkänns av ansvarig arkitekt

- AI-workflows eller agentkedjor dokumenteras

- Promptstrategi versionshanteras

- Definition of Done inkluderar AI-review enligt vald riskprofil

- Delivery Stories följer standardiserad mall

AI-review – obligatoriska dimensioner (Level 2–3)

AI-review ska omfatta:

1. Kod- och arkitekturvalidering

- Kvalitet

- Arkitekturefterlevnad

- Säkerhetsbrister

2. AI-workflow-granskning

- Versionshantering

- Scope-avgränsning

- Oförutsedda beroenden

3. Säkerhets- och datavalidering

- Dataklassning och känslig data

- Åtkomstkontroller

- Loggbarhet

- AI-specifika hotbilder (t.ex. prompt injection, dataexfiltration, supply chain-risk, secrets leakage, unsafe automation)

4. Risk- och biasbedömning (vid relevant use case)

- Beslutsstöd

- Användarpåverkan

- Regelkrav

5. Reproducerbarhet

- Spårbar konfiguration

- Versionshantering

- Testbar agent-/workflow-struktur

Output

- Arkitekturdokument

- AI Delivery Blueprint (inklusive AI-nivå, riskprofil, workflows, review-krav och reproducerbarhetskrav)

- Transition Plan (vid AT)

- Strukturerade Delivery Stories

- Dokumenterad teststrategi

### Tollgate 2 – Design Approved

Formellt beslut att påbörja implementation eller transformation.

Design Approved kräver att:

- Arkitektur är godkänd

- Delivery Stories är testbara och kopplade till Outcome

- Teststrategi är fastställd

- AI Delivery Blueprint är dokumenterad (vid Level 2–3)

Ingen implementation utan definierade och testbara Delivery Stories.

## FAS 3 – BUILD

Kontrollerad Agentic Implementation

Syfte

Att leverera med acceleration utan att tappa:

- Kvalitet.

- Säkerhet.

- Spårbarhet.

- Reproducerbarhet.

- Koppling mellan Outcome, Story och testad kod.

Princip

- All implementation sker via standardiserade Delivery Stories.

- Ingen kod utan Story-ID.

- Ingen AI-genererad artefakt utan koppling till Story.

Typiska aktiviteter

Typiska aktiviteter: Application Development

- Kodgenerering kopplad till Story-ID.

- Testgenerering enligt definierad testnivå.

- Dokumentation.

Typiska aktiviteter: Application Transformation

- Automatisk refaktorering kopplad till Story-ID.

- Modulär omstrukturering.

- Regressionstest enligt teststrategi.

Typiska aktiviteter: Application Management

- Incidenttriage.

- Rotorsaksanalys.

- Change impact-analys.

- Operativa förbättringar via strukturerade Stories.

Obligatoriska kontrollpunkter

- Manuell kodreview.

- Säkerhetsvalidering.

- Arkitektur-efterlevnad.

- Reproducerbarhetstest.

- Strukturell arkitektreview (AT).

- Isolerad testning av agentkedjor (Level 3).

- Verifiering att acceptanskriterier är uppfyllda.

- Verifiering att testdefinition och coveragekrav är uppfyllda.

Ingen AI-genererad kod går till produktion utan mänsklig granskning.

Åtgärder som kan påverka produktion, data eller drift ska vara styrda av tydliga regler och kräva dokumenterat beslut. Det ska i efterhand gå att spåra vem som fattade beslutet, på vilken grund och vid vilken tidpunkt.

Output

- Produktionsklar lösning.

- Testpaket kopplat till Stories.

- Dokumentation.

- Spårbar AI-historik.

- Dokumenterad strukturförändring (AT).

- Uppdaterad Story-status.

### Tollgate 3 – Accept & Release

Release får godkännas endast om följande är uppfyllt:

- Acceptanskriterier är verifierade

- Definierad testnivå är genomförd och godkänd

- AI-review är genomförd (vid Level 2–3)

- Arkitektur- och säkerhetskrav är uppfyllda

Beslut:

AI Quality Authority har mandat att temporärt stoppa release vid identifierad kvalitets- eller AI-risk.
Slutligt beslut om riskacceptans fattas av Value Owner efter formell eskalation.

AAS Evidence Pack (minimievidens per release)

Vid release ska ett AAS Evidence Pack kunna tas fram automatiskt eller semiautomatiskt från befintliga verktyg (ALM, repo, CI/CD, testverktyg). Syftet är att göra leveransen revisionsbar utan manuell dokumentationsbörda.

Evidence Pack ska minst innehålla:

- Trace: Outcome/Epic/Story → commits → testkörningar (spårbarhet).

- AI Usage Log: var AI användes (Scope), nivå samt modell-/acceleratorversion (vid Level 2–3).

- Review/Approval-record: vem granskade, vem godkände, när och referens till underlag.

- Riskacceptans: kvarstående risker och beslutande roll.

- Reproducerbarhet: prompt-/workflow-/agentversion (vid Level 2–3) och hur exekvering kan återskapas.

## FAS 4 – TRANSFER

Transferfasen säkerställer att leveransen inte bara fungerar vid release, utan är stabil, reproducerbar och förvaltningsbar över tid.

Fokus i fasen är att:

- Säkerställa att kunskap, AI-struktur och arbetssätt är dokumenterade och kan vidareutvecklas.

- Förankra lösningen i ordinarie drift- och förvaltningsprocesser.

- Etablera effektuppföljning mot definierat Outcome.

- Uppdatera baseline för fortsatt värdemätning.

Transfer är inte en administrativ överlämning. Det är övergången från projekt till kontrollerad och kontinuerlig leverans.

Syfte

- Att säkerställa att:

- AI-användningen är reproducerbar.

- Kunskap inte sitter i individer.

- Förvaltningen kan fortsätta på samma mognadsnivå.

- Kopplingen mellan Outcome och levererad funktion är dokumenterad.

Centrala aktiviteter

  - Överlämning till förvaltning.

  - Dokumenterad transformationshistorik.

  - Dokumenterad teknisk skuld före och efter.

  - Integrerad AI-struktur i drift.

  - Dokumenterad koppling mellan Outcome och levererade Stories.

  - Dokumenterad teststatus och baseline-uppdatering.

Kontrollpunkter

- Prompt-repository överlämnat.

- Agent-workflows dokumenterade.

- Versionshantering säkerställd.

- Effektuppföljning etablerad.

- Baseline uppdaterad för fortsatt värdemätning.

Run & Monitor (AI i drift)

När AI används (Level 1–3) ska drift- och förvaltningsorganisationen ha en tydlig AI-monitoring-miniminivå:

Observability: loggning av modell/acceleratorversion, kontextkällor och policy-utfall (utan att exponera känslig data).

Guardrails: rate limits, behörighetsgränser, kill switch och fallback-beteende.

Incidentklassning: prompt injection, dataexfiltration, felaktiga beslut och regressionsavvikelser.

Återkoppling: plan för uppföljning av kvalitet/avvikelser och regelbunden nivåomprövning.

Syftet är att AI-nivån ska vara stabil även efter release: samma styrning i ”run” som i ”build”.

Effektuppföljning innebär att definierat Outcome mäts mot fastställd baseline och dokumenteras. Resultatet ska användas som underlag för fortsatt prioritering, eventuell justering av AI Acceleration Level och kommande förbättringsinitiativ. Transfer markerar därmed inte slutet på leveransen, utan övergången till nästa värdecykel inom Application Services.

Output

- Formell överlämning.

- Dokumenterat AI-arbetssätt.

- Stabil AI-struktur.

- Dokumenterad värderealisering kopplad till Outcome.

### Tollgate 4 – Ownership Transfer

Operational Readiness Review (ORR) ska genomföras i slutet av Transfer-fasen innan lösningen tas över av förvaltningsorganisationen.

Överlämning får godkännas endast om följande är uppfyllt:

- Lösningens arkitektur och AI-struktur är dokumenterad

- Prompt repository och agent-workflows är överlämnade (vid Level 2–3)

- Teststatus och regressionssäkring är dokumenterad

- Effektuppföljning mot Outcome är etablerad

- Drift- och förvaltningsansvar är tydligt definierat

- Larm och övervakning

- Tidsbegränsad förstärkt supportperiod (hypercare) efter produktionssättning

Beslut:

Operativt ägarskap övertas och ansvarsfördelning fastställs.

## Fast Track och Emergency-flöden (AM)

För incidentdriven eller tidskritisk förändring (t.ex. P1-incident eller emergency change) kan AAS tillämpas i ett förkortat flöde.

I dessa situationer gäller följande:

- Story och spårbarhet etableras så snart situationen är stabiliserad, om det inte är möjligt före åtgärd.

- AI-nivå ska temporärt begränsas om fullständig riskbedömning inte kan genomföras.

- Risk- och releasebeslut ska dokumenteras retrospektivt med ansvarig roll och tidsangivelse.

AAS ska inte blockera akuta åtgärder som krävs för att skydda verksamhet, data eller drift.

När situationen är stabiliserad ska följande säkerställas:

- Retroaktiv dokumentation av vald AI-nivå.

- Genomförd och dokumenterad riskbedömning.

- Dokumenterad granskning av genomförda åtgärder.

- Eventuella avvikelser från ordinarie policy identifieras, motiveras och följs upp.

- Lärdomar från incidenten integreras i kommande förbättringsarbete.

Emergency-flödet är ett undantag från ordinarie sekvens – inte från modellens grundprinciper om spårbarhet, riskacceptans och mänskligt mandat.

.

Appendix

Definitioner

These definitions apply within the CGI Augmented Application Services (AAS) Operating Framework.

Affär & Styrning

Outcome

En mätbar verksamhetseffekt som ska uppnås genom leveransen.

Måste innehålla:

- Effektmål

- Baseline (verifierat nuläge)

- Tidsram

- Tydlig ägare

I denna modell avser Outcome alltid en faktisk verksamhetseffekt och inte ett aktivitetsmål, leveransmål eller tekniskt resultat.

Baseline

Den dokumenterade och datastödda nulägesmätning som används som jämförelsepunkt för att utvärdera Outcome.

Baseline ska vara verifierbar och spårbar till datakälla eller mätmetod.

Value Owner

Den roll som äger affärseffekten (Outcome) och har mandat att:

- Godkänna investering i design

- Acceptera definierad riskprofil

- Godkänna release

Value Owner motsvarar inte nödvändigtvis Product Owner, Service Owner eller Business Owner i andra ramverk. Rollen definieras utifrån mandat över affärseffekt och riskacceptans.

Value Owner har mandat att fatta affärsbeslut och acceptera identifierad risk.
Detta mandat kompletteras av AI Quality Authority vid Level 2-3, som ansvarar för kvalitets- och riskvalidering men inte ersätter Value Owners affärsansvar.

Rollen kan innehas av verksamhetsansvarig chef, produktägare eller annan delegerad representant med formellt mandat.

Riskprofil

Den sammanvägda bedömningen av affärs-, teknisk-, säkerhets- och AI-relaterad risk kopplad till leveransen.

Riskprofilen beslutas i Framing och styr vald AI Acceleration Level.

Riskprofilen kompletterar men ersätter inte organisationens formella riskhanteringsprocesser enligt exempelvis ISO 27001 eller motsvarande.

AI Acceleration Level

Den formellt beslutade nivån av AI-användning i leveransen.

Nivån styr:

- Grad av automation

- Omfattning av AI-review

- Krav på kompetens och roller

- Risk- och kontrollnivå

Level 0 innebär ingen AI-användning i leveransartefakter.

AI Acceleration Level är en operativ leveransklassificering och ska inte förväxlas med regulatorisk AI-riskklassificering (exempelvis enligt EU AI Act).

Exploration Story

En Story Type som används för kontrollerad experimentering inom ramen för AAS.

Exploration Stories används för att:

- testa tekniska hypoteser

- utvärdera lösningsalternativ

- skapa prototyper

- analysera prestanda eller arkitekturalternativ

Till skillnad från andra Story Types producerar Exploration Stories främst insikter eller beslutsunderlag och behöver inte resultera i levererad funktionalitet.

Resultatet från en Exploration Story kan vara:

- en ny Delivery Story

- en ny Epic

- ett arkitekturbeslut

- beslut att avbryta experimentet

Experimentation Boundary

En arkitektonisk avgränsning i systemlandskapet som tydliggör var experimentell utveckling och snabb iteration är lämplig utan att påverka stabila eller verksamhetskritiska systemdelar.

Experimentation Boundary används för att skilja mellan:

- Exploration Layer – komponenter där experiment och snabb iteration är tillåten

- Stable Layer – komponenter där stabilitet och kontroll prioriteras

Syftet är att möjliggöra snabb innovation och AI-driven experimentering utan att äventyra systemstabilitet.

AI & Teknisk Struktur

AI-review

En nivåanpassad kvalitetssäkring av AI-genererade artefakter.

AI-review kan omfatta:

- Kod- och arkitekturvalidering

- Prompt- och agentgranskning

- Säkerhets- och datavalidering

- Risk- och biasbedömning (vid relevant use case)

- Reproducerbarhetskontroll

AI-review är en utökning av befintliga kvalitets- och säkerhetsgranskningar när AI används och ersätter inte etablerade Secure SDLC-, test- eller revisionsprocesser.

Agent

En AI-baserad komponent som utför en definierad uppgift inom ett arbetsflöde, exempelvis generering, analys eller validering.

En agent verkar alltid inom definierade och mänskligt godkända ramar och har inget självständigt mandat.

Agent Workflow / Agentkedja

En dokumenterad och versionshanterad sekvens av AI-baserade steg där en eller flera agenter samverkar för att producera artefakter eller analysresultat.

Vid högre AI-nivåer ska agentworkflow vara spårbar och testbar.

Prompt Repository

Versionshanterad lagring av prompts, agentkonfigurationer och relaterade instruktioner som används i leveransen.

Repositoryt ska möjliggöra spårbarhet mellan promptversion, agentversion och levererat resultat.

Accelerator Manifest

En kort deklaration för ett acceleratorpaket (promptbibliotek, agentkedja eller metodpaket) som används i leveransen vid Level 2–3 (t.ex. BMAD eller liknande).

Manifestet ska minst innehålla:

- Namn, version och syfte.

- Tillåten AI Usage Scope (A–F) samt begränsningar.

- Inputs/outputs och dataklassning.

- Verktygsbehörigheter (tool access boundaries).

- Loggning och reproducerbarhet (vad krävs för att återskapa körning).

- Testharness (hur acceleratorn testas isolerat).

- Kända failure modes och rekommenderad fallback.

Reproducerbarhet

Förmågan att:

- Spåra vilken konfiguration, prompt och agentversion som använts

- Återskapa AI-exekvering under kontrollerade former

- Verifiera resultat mot definierade testkriterier

Reproducerbarhet avser spårbar och kontrollerbar exekvering, inte deterministisk eller identisk output vid varje körning.

Bias

Systematisk snedvridning i AI-genererad output som kan påverka beslut, prioritering eller användare på ett icke-sakligt sätt.

Bias-bedömning krävs när AI påverkar:

- Beslutsstöd

- Riskklassificering

- Prioritering

- Användarinteraktion

Bias-bedömning ska vara proportionerlig och riskbaserad.

Agentic Delivery

En tillämpning inom AAS där AI-agenter används strukturerat och orkestrerat inom definierade och kontrollerade arbetsflöden.

Agentic Delivery innebär inte autonomt beslutsfattande utan mänsklig övervakning och ansvar enligt Human Mandate-principen.

Leverans & Kvalitet

Value Spine

Den strukturella kopplingen mellan affärsvärde och teknisk implementation:

Outcome → Epic → Story → Test

All leverans ska vara spårbar genom denna struktur.

Epic

Ett värdeområde som bryter ner ett Outcome i hanterbara leveransdelar.

Epics ska vara kopplade till definierat Outcome och ha tydlig scope-avgränsning.

Delivery Story

Den minsta styrda leveransenheten i modellen.

Måste innehålla:

- Koppling till Epic och Outcome

- Testbara acceptanskriterier

- Definierad testnivå

- Angiven AI Acceleration Level

Angiven AI Usage Scope

- Definition of Done

Ingen kod eller AI-genererad artefakt får existera utan kopplad Story.

Definition of Done (DoD)

Den uppsättning kriterier som måste vara uppfyllda innan en Story kan betraktas som färdig.

Inkluderar:

- Uppfyllda acceptanskriterier

- Genomförd testning enligt definierad nivå

- Genomförd AI-review enligt vald AI Acceleration Level

Test Definition

Anger vilken testnivå (Unit, Integration, System, Regression, Security) som krävs för en Story samt eventuell automationsgrad.

Test Definition kompletterar organisationens etablerade test- och kvalitetssäkringsprocesser.

Tollgate

Formell kontroll- och beslutspunkt mellan modellens faser.

Vid varje Tollgate verifieras att definierade krav är uppfyllda innan nästa fas påbörjas.

Tollgates ersätter inte organisationens etablerade styr- eller beslutsprocesser utan fungerar som integrerad kontrollstruktur inom denna modell.

AAS Tollgates ska mappas mot organisationens befintliga change- och releaseprocesser.
Exempelvis kan:

- Tollgate 1 motsvara investerings- eller portfolio-beslut.

- Tollgate 2 sammanfalla med arkitektur- eller designgodkännande.

- Tollgate 3 integreras med CAB eller release-approval.

- Tollgate 4 integreras med service transition eller handover-process.

AAS ersätter inte change-klassificering (standard/normal/emergency) utan kompletterar dessa med AI-specifik styrning.

Accept & Release

Formellt beslut att godkänna leverans för produktion baserat på:

- Verifierade acceptanskriterier

- Genomförd testning

- AI-review enligt vald nivå

- Uppfyllda säkerhets- och arkitekturkrav

Accept & Release genomförs i enlighet med organisationens etablerade release- och changeprocesser.

Ownership Transfer

Formellt överlämnande av operativt ansvar från projektorganisation till linje- eller förvaltningsorganisation.

Inkluderar dokumentation av:

- Arkitektur och teknisk struktur

- AI-struktur och agentworkflow (vid relevant nivå)

- Teststatus

- Effektuppföljning

Ownership Transfer integreras i organisationens etablerade överlämnings- eller transitionprocesser.

Ansvar & Mandat

Human Mandate

Principen att en människa alltid:

- Äger beslut

- Godkänner release

- Bär juridiskt och affärsmässigt ansvar

AI kan stödja arbete men kan aldrig bära juridiskt eller affärsmässigt ansvar.

Riskacceptans

Formellt dokumenterat beslut att acceptera identifierade risker kopplade till vald AI-nivå och leveransens omfattning.

Riskacceptans ska vara tydligt kopplad till ansvarig roll och dokumenterad i enlighet med organisationens styrmodell.